项目开发计划

软件工程规范文档

| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制系统 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 项目开发计划 |
| 文档类型 | 项目开发计划 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 运行平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU `qemu_virt_aarch64` |
| 适用对象 | 项目组、测试人员、课程检查人员 |
| 编制单位 | 项目组 |
| 生成日期 | 2026-05-20 |

目录

1. 编写目的

2. 项目目标

3. 项目范围

3.1 范围内

3.2 范围外

4. 任务分解

5. 阶段计划

6. 角色分工

7. 开发环境计划

8. 配置管理计划

9. 质量保证计划

10. 测试计划

11. 交付物

12. 风险与应对

13. 当前计划执行状态

1. 编写目的

本文用于说明 LightDemo 项目的开发目标、任务分解、阶段计划、人员角色、交付物、验证计划和风险控制。文档面向项目成员、指导教师和课程检查人员，用于展示项目从需求到验证的工程管理过程。

2. 项目目标

项目目标是在 seL4/Microkit 环境下完成一个工程化汽车车灯控制样板系统，具备以下能力：

多 protection domain 组件化设计。

UART 输入到 GPIO 输出的完整控制链路。

车辆状态参与控制策略。

集中式 fault lifecycle 和 fault mode 管理。

显式接口契约校验。

host-side 单元测试和 QEMU 自动化验证。

可复查的测试结果目录和项目文档体系。

3. 项目范围

3.1 范围内

commandin 输入网关。

vehicle_state 车辆状态模块。

scheduler 策略裁决模块。

lightctl 执行协调模块。

gpio 输出模块。

fault_mg 故障管理模块。

light_contract 接口契约模块。

Makefile 构建和测试入口。

QEMU smoke、fault integration、serial E2E 测试脚本。

软件工程汇报文档。

3.2 范围外

真实车载硬件接入。

真实汽车总线协议。

真实时间源驱动的恢复窗口。

汽车功能安全认证。

图形化用户界面。

数据库存储系统。

4. 任务分解

| 任务编号 | 任务 | 主要产物 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 基础 Microkit 系统搭建 | light.system, Makefile |
| T2 | 正常车灯控制链路实现 | commandin.c, scheduler.c, lightctl.c, gpio.c |
| T3 | 车辆状态输入实现 | vehicle_state.c, light_vehicle_state.c |
| T4 | fault lifecycle 实现 | faultmg.c, light_fault_mode.c |
| T5 | 输出策略与 runtime guard 实现 | light_output_policy.c, light_runtime_guard.c |
| T6 | 接口契约工程化 | light_contract.c, include/light_contract.h |
| T7 | host-side 单元测试 | tests/test_*.c |
| T8 | QEMU 自动化验证 | scripts/*.sh, make qemu-test |
| T9 | 测试证据保存 | test-results/<run-id>/ |
| T10 | 汇报文档整理 | 项目汇报文档/*.md, docs/*.md |

5. 阶段计划

| 阶段 | 工作内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：基础运行 | 建立 Microkit 系统描述和基础构建 | make build 生成 loader.img |
| 阶段 2：主链路实现 | 完成 UART 到 GPIO 的控制路径 | make smoke 通过 |
| 阶段 3：故障治理 | 完成 fault mode、lifecycle、recovery | make test-fault 通过 |
| 阶段 4：工程化增强 | 增加 contract、统一日志、测试证据目录 | make test-contract 通过 |
| 阶段 5：端到端验证 | 完成 smoke、fault、serial E2E | make qemu-test 通过 |
| 阶段 6：文档交付 | 补齐软件工程文档 | 汇报文档目录完整 |

6. 角色分工

如为课程小组项目，可按以下角色组织：

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 协调计划、检查交付物和最终汇报。 |
| 架构设计负责人 | 维护 protection domain 划分、channel、shared memory 设计。 |
| 控制逻辑负责人 | 维护 scheduler、lightctl、控制策略和 runtime guard。 |
| 故障管理负责人 | 维护 faultmg、fault lifecycle 和 safety case。 |
| 测试负责人 | 维护 host-side 测试、QEMU 脚本和 test-results 证据。 |
| 文档负责人 | 维护需求、设计、测试、用户手册和汇报材料。 |

若为个人项目，上述角色可由同一人承担，但文档中仍保留职责划分，便于展示工程过程。

7. 开发环境计划

统一验证环境为：

Ubuntu 22.04 Microkit SDK 2.0.1 qemu-system-aarch64 aarch64-linux-gnu-gcc make bash

本地 Windows 环境可用于代码编辑和文档整理，最终构建和运行以 Ubuntu 22.04 VM 为准。

8. 配置管理计划

项目配置项包括：

源码文件：*.c

头文件：include/*.h

系统描述：light.system

构建脚本：Makefile

测试脚本：scripts/*.sh

单元测试：tests/*.c

工程文档：docs/*.md, 项目汇报文档/*.md

验证证据：test-results/<run-id>/

构建产物和测试证据不作为源码设计依据，但可作为汇报和验证记录保留。

9. 质量保证计划

质量保证措施包括：

使用 -Wall -Werror 编译选项。

使用 make test 运行 host-side 测试。

使用 make qemu-test 运行 QEMU 自动化测试。

使用 make test-contract 验证接口契约。

保存 test-results/<run-id>/ 作为回归证据。

通过需求-设计-实现-测试追踪矩阵检查覆盖关系。

10. 测试计划

核心测试命令：

make test TEST_RUN_ID=report-v6 make build make qemu-test TEST_RUN_ID=report-v6 make evidence TEST_RUN_ID=report-v6

验证范围：

| 测试 | 范围 |
| --- | --- |
| make test | 纯逻辑、协议、contract、fault lifecycle |
| make smoke | 基础启动和正常命令传播 |
| make test-integration-fault | fault mode 对输出策略的影响 |
| make test-serial-e2e | 状态查询、clear、recovery tick |

11. 交付物

最终交付物包括：

可构建源码。

Microkit 系统描述。

Makefile 构建和测试入口。

host-side 单元测试。

QEMU 自动化测试脚本。

测试结果目录 test-results/report-v6/。

软件工程开发文档。

项目汇报材料。

12. 风险与应对

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 环境差异导致无法运行 | 固定 Ubuntu 22.04 + SDK 2.0.1 + QEMU 环境。 |
| 接口改动破坏通信 | 使用 light_contract 和 make test-contract。 |
| QEMU 日志不稳定 | 使用脚本匹配关键结构化日志。 |
| 故障恢复逻辑难以解释 | 使用 safety case 和状态机单测说明。 |
| 文档与实现不一致 | 使用追踪矩阵和验证报告收口。 |

13. 当前计划执行状态

截至 report-v6，计划内主要任务均已完成：

make test：PASS

make build：PASS

make qemu-test：PASS

文档体系：已补齐核心软件工程文档

项目可进入最终汇报阶段。