基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统

可行性研究报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于 seL4 + Microkit 的汽车车灯控制演示系统 |
| 文档名称 | 可行性研究报告 |
| 项目版本 | LightDemo Engineering Final v2.0 |
| 运行平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64 |
| 文档版本 | v3.1（清爽提交版） |
| 文档状态 | 课程提交稿 / 已完成格式统一与文字润色 |
| 项目成员 | 陈杭、曹进威、巢学钊、谌皓天 |
| 指导老师 | 赵振刚 |
| 提交日期 | 2026-06-20 |

文档控制信息

表 1 文档控制表

| 角色 | 姓名/单位 | 职责 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写 | 项目组 | 编写、整理和维护本文档 |  |
| 审核 | 指导老师/检查人员 | 审核文档完整性、合理性和一致性 |  |
| 批准 | 项目负责人 | 确认作为课程提交版本 |  |

本文档在现有工程材料基础上整理形成，重点说明项目实施可行性、验证边界、风险控制与提交依据。文中结论以仓库 final-v2.0 工程、QEMU 验证结果和归档证据为准。

项目组成员信息

下表给出项目组成员补充信息。本文档以项目组协作记录为基础，说明成员在技术路线、工程验证和文档归档中的参与情况。

表 2 项目组成员信息表

| 成员 | 建议分工 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 陈杭 | 项目统筹管理、技术路线规划、文档整合与答辩组织 | 总体报告、答辩材料、最终交付检查 |
| 曹进威 | seL4/Microkit 环境、构建流程、QEMU 运行与工程验证 | 构建脚本、运行记录、QEMU 验证证据 |
| 巢学钊 | 车灯控制逻辑、车辆状态模型、测试场景设计 | 控制策略、车辆状态测试、场景验证结果 |
| 谌皓天 | 故障管理、安全降级、恢复窗口与证据归档 | 故障测试、证据清单、风险与边界说明 |

版本修订记录

表 3 版本修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v2.0 | 2026-06-14 | 整理技术、经济、运行、进度和风险可行性。 | 项目组 |
| v2.1 | 2026-06-20 | 统一软件工程文档格式，补充版本记录和目录。 | 项目组 |
| v3.0 | 2026-06-20 | 扩展可行性分析框架、成本收益、风险矩阵、验收基线和最终结论，形成最终提交版。 | 项目组 |

目录

1 编写目的	4

2 项目背景与问题定义	4

2.1 适用版本、验收基线与实现语言说明	4

3 项目建设目标与范围	5

3.1 建设目标	5

3.2 范围边界	5

4 可行性分析框架	6

4.1 可行性评价摘要	6

5 技术可行性分析	8

5.1 技术栈可行性	8

5.1.1 当前实现语言选择说明	8

5.2 架构可行性	9

5.3 工程实现可行性	9

5.4 技术可行性结论	10

6 经济可行性分析	10

6.1 成本构成	10

6.2 收益分析	11

6.3 经济可行性结论	11

7 运行与组织可行性分析	11

7.1 推荐运行环境	11

7.2 运行流程可行性	11

7.3 组织与维护可行性	12

8 进度可行性分析	12

9 验证与验收可行性分析	13

9.1 验证入口	13

9.2 final-v2.0 验收基线	14

9.3 关键证据 token	14

9.4 证据充分性判定	14

10 风险分析与应对措施	16

10.1 风险控制结论	17

11 方案比较与推荐结论	17

12 当前边界与后续演进	17

12.1 当前边界	17

12.2 后续演进方向	17

13 可行性结论	18

14 建议提交材料包结构	18

14.1 材料包建议目录	18

附录 A 命令索引	19

附录 B 提交前检查清单	20

参考资料	20

1 编写目的

本文档用于分析 LightDemo 项目作为课程工程实践项目的实施可行性。分析范围包括技术可行性、经济可行性、运行可行性、组织可行性、进度可行性、验证可行性和风险可控性。

本项目目标不是构建真实量产级汽车车灯控制器，而是在 seL4/Microkit 环境下实现一个可构建、可运行、可测试、可演示、可复查证据的嵌入式控制工程样板。

通过本报告，课程检查人员可以判断项目选题是否合理、技术路线是否可实现、成本是否可接受、风险是否清晰、交付结果是否满足课程工程实践要求。

2 项目背景与问题定义

2.1 适用版本、验收基线与实现语言说明

本项目的工程实现以 C + seL4 Microkit 为准。前期“微内核系统与 Rust 语言在汽车软件中的应用研究”用于说明选题来源和安全软件研究背景，并不表示当前版本存在 Rust 实现缺口。

表 4 适用版本与验收基线说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用版本 | LightDemo Engineering Final v2.0 / TEST_RUN_ID=final-v2.0 |
| 验收平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64 |
| 当前实现语言 | C + seL4 Microkit，符合当前工程实现与课程验收基线 |
| Rust 关系 | Rust 为前期研究背景和安全软件方向参考，不作为当前版本未完成的实现项 |
| 验收边界 | 以 QEMU 自动化验证、证据归档和答辩报告为课程最终验收依据 |

汽车车灯控制是典型嵌入式控制场景，涉及输入采集、状态判断、策略裁决、执行控制、硬件输出、故障检测和降级恢复等环节。虽然车灯功能表面上较直观，但若按工程系统组织，需要解决模块边界、状态一致性、异常处理和可验证性等问题。

传统单进程示例程序通常可以演示“输入一个字符，打印一个灯光状态”，但难以体现课程工程实践关注的需求追踪、架构分层、接口契约、测试闭环和风险控制。LightDemo 选择 seL4 Microkit 作为运行框架，将输入、调度、执行、GPIO 输出、车辆状态和故障管理拆分为多个 protection domain，从而提升系统结构的可解释性和可审查性。

仓库 README 明确指出，LightDemo 是一个基于 seL4 Microkit 的汽车灯光控制工程样板，final-v2.0 的目标是展示清晰结构、显式契约、故障治理、车辆状态模型和可归档验证证据；仓库同时列出了 Host-side tests、QEMU smoke、fault integration、serial E2E、evidence manifest、defense report 和 metrics dashboard 等最终交付结果。

3 项目建设目标与范围

3.1 建设目标

在 QEMU qemu_virt_aarch64 平台上运行完整 Microkit 系统。

实现 UART 输入到 GPIO 输出的完整控制链路。

实现车辆状态参与灯光策略裁决。

实现集中式 fault lifecycle 和 fault mode 管理。

实现接口契约校验、运行时保护和可观测日志。

实现 host-side 单元测试和 QEMU 端到端测试。

形成可用于课程汇报的工程文档体系、答辩材料和验证证据。

3.2 范围边界

表 5 范围边界说明

| 类别 | 纳入范围 | 不纳入范围 |
| --- | --- | --- |
| 运行平台 | Ubuntu 22.04 + Microkit SDK 2.0.1 + QEMU qemu_virt_aarch64 | 不承诺覆盖所有硬件板卡 |
| 控制对象 | 近光灯、远光灯、转向灯、示廓灯、制动灯及其状态摘要 | 不直接控制真实车辆电气负载 |
| 车辆状态 | 速度、点火、制动、档位、环境光、危险警示、行驶模式 | 不接入真实 CAN 总线或车辆传感器 |
| 故障管理 | 故障注入、升级、降级、清除、elapsed-time recovery | 不声明通过 ISO 26262 等车规认证 |
| 验证方式 | host-side 测试、QEMU 测试、证据归档、答辩报告 | 不声明完成真实板卡电气验证 |

4 可行性分析框架

4.1 可行性评价摘要

综合评价表明，LightDemo 作为课程工程实践项目具备较高可行性，推荐作为最终提交与答辩基线。

表 6 可行性评价摘要

| 评价维度 | 评价等级 | 核心依据 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 高 | Microkit + QEMU + C 工程链路已经完成构建、运行、测试和证据归档 |
| 经济可行性 | 高 | 主要依赖开源工具、虚拟机和学生开发时间，不需要真实车辆硬件 |
| 运行可行性 | 高 | 用户手册中已提供环境检查、构建、运行、测试和排障流程 |
| 进度可行性 | 高 | final-v2.0 已形成需求、设计、实现、测试、证据和答辩材料闭环 |
| 风险可控性 | 中高 | QEMU 与真实硬件差异已明确为边界，其他风险有对应缓解措施 |
| 教学价值 | 高 | 能够展示微内核隔离、工程化测试、故障治理和工程文档体系 |

本报告采用“技术可行、经济可行、运行可行、进度可行、风险可控、教学价值明确”的六维分析框架。只有当这六个维度均能得到合理支撑时，项目才适合作为课程工程实践的交付基线。

图 1 可行性分析结构图

表 7 可行性分析维度说明

| 分析维度 | 核心问题 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 现有技术栈是否能实现项目目标？ | 能构建、能运行、核心逻辑可测试、跨保护域通信可验证 |
| 经济可行性 | 投入成本是否适合课程项目？ | 不依赖昂贵硬件和商业工具，主要成本为开发时间 |
| 运行可行性 | 用户能否按文档复现运行？ | 环境要求明确，命令入口清晰，失败可定位 |
| 进度可行性 | 是否能在课程周期内完成？ | 核心功能、测试、证据和文档已形成闭环 |
| 风险可控性 | 主要风险是否被识别并有措施？ | 风险有影响分析、应对措施和残余边界 |
| 教学价值 | 是否能体现工程实践能力？ | 体现需求、设计、实现、测试、文档和答辩闭环 |

5 技术可行性分析

5.1 技术栈可行性

5.1.1 当前实现语言选择说明

当前项目选择 C 语言作为工程实现基础，是基于 Microkit 开发生态、课程时间、验证闭环和仓库现有代码状态作出的合理选择。

表 8 当前实现语言选择说明

| 选项 | 评价 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| C + Microkit | 与 Microkit SDK、底层接口和当前仓库实现一致，便于验证 protection domain、channel 和 shared memory | 作为 final-v2.0 主体实现 |
| Rust | 具备内存安全和并发安全优势，适合作为前期研究主题和后续安全软件探索方向 | 不作为当前未完成项 |
| 混合语言实现 | 理论上可探索，但会增加工具链、ABI、构建和调试复杂度 | 不纳入当前课程验收范围 |

表 9 技术栈可行性说明

| 技术项 | 采用方式 | 可行性评价 |
| --- | --- | --- |
| seL4 / Microkit | 使用 Microkit protection domain、channel、memory region 组织系统 | 适合展示隔离边界、显式通信和高可信系统工程思想 |
| C 语言 | 核心模块和控制逻辑使用 C 实现 | 符合嵌入式开发习惯，便于与 Microkit SDK 配合 |
| QEMU AArch64 | 在 qemu_virt_aarch64 平台运行系统镜像 | 避免真实硬件依赖，适合课程环境复现 |
| Makefile | 提供 make build、make test、make qemu-test 等入口 | 降低操作复杂度，便于检查人员复现 |
| Bash 脚本 | 执行 QEMU 日志匹配、故障注入和证据归档 | 满足自动化验证和证据保存需求 |
| Python/报告脚本 | 生成数据图、答辩报告和文档辅助材料 | 增强最终展示效果和复查能力 |

从技术栈看，本项目没有使用超出课程能力范围的专有工具，也没有依赖昂贵硬件。seL4 和 Microkit 提供高可信系统构建基础，QEMU 提供可重复运行环境，Makefile 和脚本提供自动化入口，因此技术路线具备可实施性。

5.2 架构可行性

系统已经拆分为 commandin、vehicle_state、scheduler、lightctl、gpio、faultmg 等保护域。不同保护域承担不同职责，通过 Microkit channel 和 shared memory 协作。该架构与课程软件工程要求相匹配：既能体现模块划分，也能体现接口契约和责任边界。

表 10 架构分层可行性说明

| 层次 | 组件 | 职责 | 可行性意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入接入层 | commandin, vehicle_state | 接收 UART 命令和车辆状态更新 | 输入来源清晰，便于隔离和测试 |
| 策略决策层 | scheduler, faultmg | 灯光策略裁决、故障生命周期管理 | 决策集中，避免规则分散 |
| 执行输出层 | lightctl, gpio | 执行动作计划、运行时保护、GPIO 输出摘要 | 执行路径可观察，便于验证 |
| 共享契约层 | include/, systems/light.system | 维护 channel、transport、shared memory layout | 降低接口漂移风险 |

5.3 工程实现可行性

仓库当前已形成清晰的工程目录：src/domains 保存 Microkit protection domain 入口，src/core 保存可 host-test 的核心逻辑，include 保存公共头文件和接口契约，systems 保存 Microkit system 描述，tests 和 scripts 分别承担单元测试与 QEMU 自动化验证。该组织方式说明项目不是单文件 demo，而是具备可维护工程结构。

lightdemo/
├── src/domains/        # Microkit protection domain 入口
├── src/core/           # 可 host-test 的核心逻辑
├── include/            # 公共头文件和接口契约
├── systems/            # Microkit system 描述文件
├── tests/              # host-side 单元/场景测试
├── scripts/            # QEMU 测试和证据脚本
├── docs/               # 工程说明文档
├── reports/            # 答辩报告和展示材料
└── test-results/       # 验证证据归档

5.4 技术可行性结论

综合工具链、架构、代码组织、测试入口和验证证据，LightDemo 的技术路线是可行的。项目已经具备在 QEMU 环境下构建、运行、测试和复查的能力。

6 经济可行性分析

6.1 成本构成

表 11 成本构成说明

| 成本类别 | 内容 | 成本水平 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件成本 | 普通 x86_64 PC 或虚拟机 | 低 | 不需要真实开发板和车辆硬件 |
| 软件成本 | Ubuntu、QEMU、GCC、Make、Bash、Microkit SDK | 低 | 主要工具为开源或课程可获得工具 |
| 学习成本 | seL4/Microkit、交叉编译、QEMU 调试 | 中 | 需要理解微内核与保护域概念 |
| 开发成本 | 控制逻辑、故障管理、测试脚本、文档编写 | 中 | 主要投入为学生开发与调试时间 |
| 维护成本 | 接口契约、测试回归、文档同步 | 中低 | 目录清晰且已有自动化测试入口 |

图 2 成本收益可行性对比图

6.2 收益分析

工程训练收益：项目覆盖需求、设计、实现、测试、验证证据和文档提交全过程。

技术展示收益：能够展示 seL4/Microkit 多保护域结构、显式通信和故障治理。

课程答辩收益：具备可运行命令、关键日志、数据图和答辩报告。

复用收益：后续可扩展到真实板卡 GPIO、真实车辆总线或更严格安全论证。

6.3 经济可行性结论

本项目投入主要为开发、调试和文档时间，不需要购买真实车辆硬件或商业测试平台。相对于课程项目目标，其成本可接受、收益明确，经济可行。

7 运行与组织可行性分析

7.1 推荐运行环境

表 12 推荐运行环境

| 项目 | 要求 | 检查/说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 | 推荐使用虚拟机统一环境 |
| SDK | Microkit SDK 2.0.1 | 可通过 MICROKIT_SDK 指定路径 |
| 交叉编译器 | aarch64-linux-gnu-gcc | 用于生成 AArch64 目标代码 |
| 模拟器 | qemu-system-aarch64 | 运行 qemu_virt_aarch64 镜像 |
| 构建工具 | make, bash | 统一构建、测试和证据归档入口 |

command -v make
command -v qemu-system-aarch64
command -v aarch64-linux-gnu-gcc

7.2 运行流程可行性

进入项目根目录。

确认 Microkit SDK 路径和交叉编译工具链。

执行 make build 生成系统镜像。

执行 make run 或 make qemu-test 进行运行验证。

执行 make evidence 与 make defense-report 生成最终证据。

make build MICROKIT_SDK=../microkit-sdk-2.0.1
make qemu-test TEST_RUN_ID=final-v2.0 MICROKIT_SDK=../microkit-sdk-2.0.1
make evidence TEST_RUN_ID=final-v2.0
make defense-report TEST_RUN_ID=final-v2.0

7.3 组织与维护可行性

项目规模适合课程小组协作。可以按职责划分为输入与串口、调度策略、故障管理、测试脚本、文档与答辩材料等角色。由于 channel ID、shared memory layout 和 fault owner 均有明确位置，后续维护时可以通过测试和追踪矩阵控制变更影响。

表 13 组织与维护角色分工

| 协作角色 | 主要任务 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 架构与接口负责人 | 维护 protection domain 划分、channel 契约、shared memory layout | 概要设计、详细设计、接口说明 |
| 控制逻辑负责人 | 维护灯光策略、车辆状态和输出策略 | 核心 C 代码、单元测试 |
| 故障管理负责人 | 维护 fault taxonomy、升级规则和恢复窗口 | 安全说明、fault 测试 |
| 测试负责人 | 维护 host-side 和 QEMU 自动化脚本 | 测试计划、测试结果、证据清单 |
| 文档负责人 | 维护课程提交文档和答辩材料 | 报告文档、图表、演示脚本 |

8 进度可行性分析

项目当前已经完成基础控制链路、多保护域拆分、故障生命周期、接口契约、host-side 测试、QEMU E2E 测试、证据落盘、车辆/故障组合 sweep、数据图和课程文档体系。后续若继续扩展到真实板卡验证或更高等级安全评估，将属于项目演进方向，不影响当前课程实践交付。

图 3 项目实施与验证路线图

表 14 项目实施与验证路线

| 阶段 | 状态 | 主要证据/说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础控制链路 | 已完成 | UART -> commandin -> scheduler -> lightctl -> gpio |
| 多保护域拆分 | 已完成 | commandin、vehicle_state、scheduler、lightctl、gpio、faultmg |
| fault lifecycle | 已完成 | NORMAL/WARN/DEGRADED/SAFE_MODE 与 STABLE/ACTIVE/RECOVERING |
| 接口契约校验 | 已完成 | light_channels.h、shared layout v4、contract token |
| host-side 测试 | 已完成 | make test |
| QEMU E2E 测试 | 已完成 | make qemu-test |
| 证据归档 | 已完成 | test-results/final-v2.0/manifest.txt 与 summary.md |
| 答辩材料 | 已完成 | defense report、metrics dashboard、showcase |

9 验证与验收可行性分析

9.1 验证入口

表 15 验证入口说明

| 验证项 | 命令 | 目标 | 结果口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构建验证 | make build | 确认系统镜像和各 protection domain ELF 可生成 | 生成 build/loader.img 与 build/report.txt |
| Host-side 测试 | make test | 验证核心逻辑、协议、车辆状态和 fault 状态机 | host-summary PASS |
| QEMU Smoke | make smoke | 验证系统启动和基本命令传播 | 日志 token 命中 |
| QEMU Fault Integration | make test-integration-fault | 验证故障升级与安全输出 | FAULTMG_MODE_TRANSITION 与 GPIO_OUTPUT_SUMMARY |
| QEMU Serial E2E | make test-serial-e2e | 验证串口输入、状态查询、clear 和恢复窗口 | STATUS_SNAPSHOT 与 recovery token |
| 证据归档 | make evidence | 归档 manifest、summary 和关键日志 | test-results/final-v2.0/ 可复查 |
| 答辩报告 | make defense-report | 输出终端友好答辩报告 | reports/defense_report_final-v2.0.md |

9.2 final-v2.0 验收基线

仓库 README 的 final-v2.0 结果显示，Host-side tests、QEMU smoke、QEMU fault integration、QEMU serial E2E 和 Evidence manifest 均为 PASS，metrics dashboard 已准备完成。项目还提供 test-results/final-v2.0/、reports/defense_report_final-v2.0.md 和 reports/final_v2_metrics.md 等复查材料。

表 16 final-v2.0 验收基线

| 验收对象 | 期望结果 | 证据位置 |
| --- | --- | --- |
| Host-side tests | PASS | test-results/final-v2.0/host-summary.txt |
| QEMU smoke | PASS | test-results/final-v2.0/smoke.make.log |
| QEMU fault integration | PASS | test-results/final-v2.0/test-integration-fault.make.log |
| QEMU serial E2E | PASS | test-results/final-v2.0/test-serial-e2e.make.log |
| Evidence manifest | PASS | test-results/final-v2.0/manifest.txt |
| Defense report | PASS/生成成功 | reports/defense_report_final-v2.0.md |
| Metrics dashboard | READY | reports/final_v2_metrics.md |

9.3 关键证据 token

9.4 证据充分性判定

当前证据对于课程项目 final-v2.0 验收是充分的；若后续扩展到真实车载硬件或认证场景，则需要补充真实硬件、时序、电气和安全论证证据。

表 17 证据充分性判定

| 证据类型 | 充分性判断 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 构建证据 | 充分 | make build 能生成 loader.img 与 build/report.txt |
| 核心逻辑证据 | 充分 | make test 覆盖协议、车辆状态、策略、执行计划和故障生命周期 |
| 端到端证据 | 充分 | make qemu-test 覆盖 smoke、fault integration 和 serial E2E |
| 故障治理证据 | 充分 | FAULTMG_EVENT、FAULTMG_HISTORY、FAULTMG_RECOVERY_TICK 可复查 |
| 状态可观测证据 | 充分 | STATUS_SNAPSHOT 包含 fault、vehicle、target、layout=4、contract=OK |
| 真实硬件证据 | 未纳入当前基线 | 真实板卡 GPIO 电气验证列入后续演进项 |

STATUS_SNAPSHOT ... recovery_elapsed_ms=... layout=4 contract=OK
FAULTMG_EVENT ... severity=SAFE_MODE_AFTER_2 recovery_policy=clear_then_elapsed_window
FAULTMG_HISTORY ... lifecycle=ACTIVE/RECOVERING
SCHED_TARGET ... gear=3 ambient=0 hazard=0 drive_mode=0
GPIO_OUTPUT_SUMMARY ... mode=SAFE_MODE ...

这些 token 能够说明系统不仅可以启动，还能完成跨保护域命令传播、车辆状态参与裁决、故障升级、安全输出、状态快照和恢复窗口观察。

10 风险分析与应对措施

图 4 主要风险热力图

表 18 风险分析与应对措施

| 风险编号 | 风险描述 | 影响 | 当前措施 | 残余风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 本地 Windows 无 Microkit 运行环境 | 无法本地直接验证 QEMU | 统一在 Ubuntu 22.04 VM 中运行并保存 test-results | 低 |
| R2 | QEMU 与真实硬件存在差异 | GPIO 电气行为不能完全代表真实板卡 | 文档明确当前验证边界，后续使用 real_board_validation_template | 中 |
| R3 | 接口变化引入兼容性问题 | 多保护域通信失效或状态读取错误 | 集中维护 light_channels.h、shared layout、contract 测试 | 中低 |
| R4 | fault 逻辑复杂度上升 | 恢复路径难审查，演示可能混乱 | faultmg 单一 owner，状态机单测和日志 token 覆盖 | 中低 |
| R5 | 串口 E2E 路径不稳定 | 影响现场答辩演示 | 提供 make qemu-test 与手动演示脚本，保留 qemu.log | 低 |
| R6 | 真实板卡验证未完成 | 无法声明真实硬件可用性 | 将真实板卡验证列为后续演进，不作为当前通过项 | 中 |

10.1 风险控制结论

当前主要风险均已识别并给出措施。对课程项目而言，最大边界是 QEMU 与真实硬件差异，但该边界已经在文档中明确，不影响项目作为嵌入式系统工程样板的可行性。

11 方案比较与推荐结论

表 19 方案比较与推荐结论

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适用性判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案 A：单进程普通 C demo | 实现快、学习门槛低 | 难体现隔离、接口契约和工程验证 | 不推荐作为最终课程提交基线 |
| 方案 B：seL4 Microkit + QEMU 工程样板 | 能展示多保护域、显式通信、故障治理和自动化测试 | 学习和调试成本高于单进程 demo | 推荐作为当前最终方案 |
| 方案 C：真实板卡 + GPIO 电气验证 | 贴近真实嵌入式硬件 | 硬件依赖强、调试周期长、课程风险高 | 适合作为后续扩展方向 |
| 方案 D：引入真实车辆总线/认证流程 | 工程真实性更高 | 范围过大，超出课程周期和资源 | 不适合作为当前课程目标 |

推荐采用方案 B 作为当前课程提交方案，即“seL4 Microkit + QEMU 工程样板”。该方案在技术深度、课程可控性、演示效果和证据完整性之间取得了较好的平衡。

12 当前边界与后续演进

12.1 当前边界

最终验收基于 Ubuntu 22.04 VM + QEMU，不声明真实板卡电气验证已经完成。

项目用于工程实践展示和安全论证训练，不声明通过 ISO 26262 等正式车规认证。

fault 阈值和恢复窗口是课程项目策略，不代表量产汽车参数。

真实车辆总线、传感器和灯具负载不在当前必过范围内。

12.2 后续演进方向

表 20 后续演进方向

| 演进方向 | 目标 | 前置条件 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实板卡 GPIO 验证 | 验证实际引脚输出、电气时序和板卡启动流程 | 板卡、接线、串口调试环境 | 高 |
| 真实车辆状态源接入 | 替换串口模拟状态，接入更真实的数据源 | 外部状态源或 CAN 模拟器 | 中 |
| 自动化追踪报告 | 自动生成需求-设计-实现-测试覆盖报告 | 测试与文档元数据结构化 | 中 |
| 更严格安全论证 | 补充故障树、危险分析和认证级测试证据 | 明确认证目标和流程 | 低 |
| 图形化演示界面 | 提升答辩展示直观性 | 日志解析与前端展示组件 | 低 |

13 可行性结论

综合分析，LightDemo 在技术、经济、运行、组织、进度和验证方面均具备可行性。项目已经形成可构建、可运行、可验证、可复查和可汇报的工程闭环，适合作为工程实践课程中的嵌入式系统工程实践项目。

表 21 可行性结论

| 维度 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行 | 通过 | Microkit + QEMU + C + Makefile + Bash 能支撑项目目标 |
| 经济可行 | 通过 | 主要依赖开源工具和虚拟机环境，无需真实车辆硬件 |
| 运行可行 | 通过 | 构建、运行、测试和证据归档命令明确 |
| 进度可行 | 通过 | final-v2.0 已形成完整交付基线 |
| 风险可控 | 通过 | 主要风险已识别，真实硬件边界已明确 |
| 教学价值 | 通过 | 能展示需求、设计、实现、测试和文档闭环 |

因此，建议将 LightDemo Engineering Final v2.0 作为课程汇报和提交基线。后续工作可以围绕真实板卡 GPIO 验证、真实车辆状态源接入和更严格安全论证继续演进。

14 建议提交材料包结构

14.1 材料包目录

表 22 材料包结构

| 目录/文件 | 建议内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 01_source_code/ | src、include、systems、Makefile、scripts、tests | 源码与构建入口 |
| 02_documents/ | 需求分析、概要设计、详细设计、用户手册、追踪矩阵、可行性报告等 DOCX/PDF | 课程文档提交 |
| 03_evidence/final-v2.0/ | host-summary、qemu logs、manifest、summary、vehicle-sweep.csv | 最终验证证据 |
| 04_reports/ | defense_report_final-v2.0.md、final_v2_metrics.md、展示图表 | 答辩与复查材料 |
| 05_presentation/ | 项目汇报 PPT、演示脚本、关键截图 | 现场展示材料 |

附录 A 命令索引

# 构建
make build MICROKIT_SDK=../microkit-sdk-2.0.1

# Host-side 测试
make test TEST_RUN_ID=final-v2.0

# QEMU 端到端测试
make qemu-test TEST_RUN_ID=final-v2.0 MICROKIT_SDK=../microkit-sdk-2.0.1

# 证据归档
make evidence TEST_RUN_ID=final-v2.0

# 答辩报告
make defense-report TEST_RUN_ID=final-v2.0

# 一键最终证据
make final-evidence TEST_RUN_ID=final-v2.0 MICROKIT_SDK=../microkit-sdk-2.0.1

附录 B 提交前检查清单

表 23 提交前检查清单

| 检查项 | 通过标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 封面信息 | 项目名称、文档名称、版本、成员、日期齐全 | 完成 |
| 目录结构 | 标题层级清晰，Word/WPS 可更新目录 | 完成 |
| 可行性维度 | 技术、经济、运行、进度、风险均已覆盖 | 完成 |
| 验证证据 | 包含 final-v2.0 验收命令和证据目录 | 完成 |
| 风险边界 | 明确 QEMU 与真实硬件差异，不夸大结论 | 完成 |
| 后续演进 | 真实板卡、车辆状态源和安全论证路线明确 | 完成 |
| 图表规范 | 图表有编号、标题和说明 | 完成 |
| 最终结论 | 给出是否建议作为课程提交基线的明确结论 | 完成 |

参考资料

CHEN2003-CHIP/sel4-LightCTRL GitHub 仓库 README.md。

项目 docs/architecture.md、docs/safety_case.md、docs/requirements.md、docs/test_plan.md。

项目 reports/final_v2_metrics.md、reports/defense_report_final-v2.0.md。

项目 test-results/final-v2.0/ 验证证据目录。

原始课程文档：7.可行性研究报告.docx。